РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2013 г с. Филипповск №62

О начале разработки схемы

теплоснабжения Филипповского

муниципального образования

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,ст.23,46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения Филипповского муниципального образования на период 2013 - 2028 годы.
2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Филипповского муниципального образования.
3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).
4. Назначить ответственным за разработку схемы теплоснабжения Филипповского муниципального образования главу администрации Филипповского муниципального образования Федосеева А.А..
5. Ответственному организовать работу по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Филипповского муниципального образования в соответствии календарным графиком (приложение 2).
6. Настоящее постановление опубликовать в информационно – аналитическом, общественно – политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Филипповского

муниципального образования А.А.Федосеев

Приложение 1

к постановлению администрации

 Филипповского муниципального образования

 №62 от 29.10.2013 г.

**СОСТАВ**

**рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения**

**Филипповского муниципального образования**

Руководитель рабочей группы –

 Глава Филипповского муниципального образования А.А.Федосеев

Секретарь рабочей группы –

 Ведущий специалист администрации Л.А.Коробейникова

Члены рабочей группы:

 Специалист администрации Т.И.Снежко

 Депутат Думы Филипповского муниципального образования (по согласованию)

 В.А.Сухвалов

Директор ООО «Тепловик» (по согласованию) И.И. Тужик

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта и связи (по согласованию) А.А. Ширяев

Приложение 2

к постановлению администрации

 Филипповского муниципального образования

 №62 от 29.10.2013 г.

**Календарный график**

**разработки и утверждения схемы теплоснабжения**

**Филипповского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение договора с разработчиком схемы теплоснабжения | 01.11.2013 | А.А.Федосеев |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru).уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения  | 10.11.2013 | А.А.Федосеев |
| 3 | Сбор необходимой информации | Ноябрь 2013 | Разработчик |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения | Октябрь - ноябрь 2013 | Разработчик |
| 5 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение администрации Филипповского муниципального образования | С 20 ноября 2013 по 25 ноября 2013 | Разработчик |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения.Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения. | С 25 ноября 2013 по 30 ноября 2013 | А.А.ФедосеевРазработчик |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru). Публикация в газете «Вестник района» сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 8 | Размещение информации в газете «Вестник района» и на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования о дате и месте проведения публичных слушаний. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 10 | Размещение на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования информации о завершении публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 11 | Принятие решения главой Филипповского муниципального образования об утверждении схемы теплоснабжения или о возврате на доработку. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru)..Публикация в газете «Вестник района» сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования. | Декабрь 2013 | А.А.Федосеев |