РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2013 г с. Филипповск №69

О начале разработки схемы водоснабжения и

водоотведения Филипповского муниципального образования

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.23,46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения и водоотведения Филипповского муниципального образования на период 2013 - 2028 годы.
2. Создать рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Филипповского муниципального образования.
3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).
4. Назначить ответственным за разработку схемы водоснабжения и водоотведения Филипповского муниципального образования главу администрации Филипповского муниципального образования Федосеева А.А..
5. Ответственному организовать работу по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения Филипповского муниципального образования в соответствии календарным графиком (приложение 2).
6. Настоящее постановление опубликовать в информационно – аналитическом, общественно – политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации.

 Глава Филипповского

 муниципального образования А.А.Федосеев

Приложение 1

к постановлению администрации

 Филипповского муниципального образования

 №69 от 09.12.2013 г.

**СОСТАВ**

**рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения**

**Филипповского муниципального образования**

Руководитель рабочей группы –

 Глава Филипповского муниципального образования А.А.Федосеев

Секретарь рабочей группы –

 Ведущий специалист администрации Л.А.Коробейникова

Члены рабочей группы:

 Специалист администрации Т.И.Снежко

 Депутат Думы Филипповского муниципального образования (по согласованию)

 В.А.Сухвалов

Директор ООО «Тепловик» (по согласованию) И.И. Тужик

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта и связи (по согласованию) А.А. Ширяев

Приложение 2

к постановлению администрации

 Филипповского муниципального образования

 №69 от 09.12.2013 г.

**Календарный график**

**разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения**

**Филипповского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение договора с разработчиком схемы водоснабжения и водоотведения | 09.12.2013 | А.А.Федосеев |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru).уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения |  Декабрь –январь 2013 | А.А.Федосеев |
| 3 | Сбор необходимой информации | Декабрь- январь 2013 | Разработчик |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения |  Январь- февраль 2013 | Разработчик |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение администрации Филипповского муниципального образования | Январь- февраль 2013 | Разработчик |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения.Сбор замечаний и предложений по проекту схемы водоснабжения и водоотведения. |  Февраль 2014 | А.А.ФедосеевРазработчик |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru). Публикация в газете «Вестник района» сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования. | Февраль 2014 | А.А.Федосеев |
| 8 | Размещение информации в газете «Вестник района» и на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования о дате и месте проведения публичных слушаний. | Март 2014 | А.А.Федосеев |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения. | Январь 2014г | А.А.Федосеев |
| 10 | Размещение на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования информации о завершении публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | Январь 2014г | А.А.Федосеев |
| 11 | Принятие решения главой Филипповского муниципального образования об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку. | Январь 2014г | А.А.Федосеев |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru)..Публикация в газете «Вестник района» сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования. | Февраль 2014 | А.А.Федосеев |